LibRA	PROJECT PLAN DOCUMENT

Prepared by:

- Hamza Boyraz,

- Melih Türker,

- Muhammed Mustafa Tekin,

- Muhammet Furkan Kaya

Table of Contents

- Project Scope

- Project Organization - People

- Objectives

- Key Phases and Timeline

- Resource Planning

- Risk Management

- Communication Plan

- Change Management Plan

- Budget Plan

1.Project Scope

In-Scope : LibRA projesi, kütüphane envanterinin yönetilmesi, ödünç alma/iade süreçlerinin takibi ve üye yönetimini kapsar.

- Kullanıcı Yönetimi: Yönetici (Admin) ve Üye (Member) rolleri, kayıt olma ve giriş işlemleri.

- Kitap Yönetimi: Kitap ekleme, güncelleme, silme ve detaylı arama

- Ödünç İşlemleri: Kitap ödünç alma, iade etme ve gecikme cezası hesaplama

- Kitap Tavsiyesi: Seçilen kategorilere göre kitap önerme

Out-of-Scope:

- Gerçek zamanlı çevrimiçi ödeme sistemleri.

- E-kitap okuma arayüzü veya dijital haklar yönetimi .

- Fiziksel kütüphane turnike/güvenlik sistemleri entegrasyonu.

- Mobil uygulama .

2. Project Organization - People

Proje ekibi aşağıdaki roller ve sorumluluklarla organize olmuştur:

- Project Manager: Proje takvimi takibi ve risk yönetimi

(Project Manager rolü grup üyeleri tarafından paylaşılacaktır.)

- Backend Developer: Java (Spring Boot) kullanarak API geliştirme, iş mantığı  ve veritabanı bağlantıları.

- Frontend Developer: Kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanıcı deneyimi  geliştirmeleri.

- Database Administrator:

- Tester / QA: Gereksinimlere uygun testlerin hazırlanması ve yürütülmesi

3. Project Objectives (Execution & Management)

- Tüm proje gereksinimlerini belirlenen tarihlerde tamamlamak.

- GitHub üzerinde düzenli "commit"ler ve "branch" yapısı kullanarak etkin bir versiyon kontrolü sağlamak.

- Kod kalitesini yüksek tutmak için her "pull request" işleminde kod incelemesi (code review) yapmak.

- Haftalık toplantılarla projenin ilerleyişini plana sadık tutmak.

4. Key Phases and Timeline (Proje Aşamaları ve Zaman Çizelgesi)

- Projeyi Nisan ayı gelmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sayede final dönemine kalmadan projeyi teslim edip rahatlayabileceğiz. Takvimi buna göre biraz daha tempolu planladık.

- 1. Aşama: Planlama ve Gereksinimlerin Belirlenmesi (Tamamlandı: 20 Ocak - 3 Şubat) Projenin ne yapacağını, kapsamını ve kullanacağımız teknolojileri belirledik. İlk ödev teslim paketi (Proje Tanım ve Plan Dokümanları) hazırlandı ve bu aşamayı bugün itibariyle kapattık.

- 2. Aşama: Tasarım (4 Şubat - 10 Şubat) Vakit kaybetmeden bu hafta içinde tasarım işini halledeceğiz. Veritabanı tablolarını (ER şemaları) ve ekran tasarımlarını hızlıca kağıt üstünde netleştirip geliştirme ortamını kuracağız.

- 3. Aşama: Temel Kodlama ve Geliştirme (11 Şubat - 5 Mart) En uzun ve yoğun çalışma dönemimiz burası. Yaklaşık 3 hafta içinde veritabanını kurup uygulamanın iskeletini (Login, Kitap Listeleme vb.) ayağa kaldıracağız. Mart başına kadar temel fonksiyonların çalışır durumda olmasını hedefliyoruz.

- 4. Aşama: İleri Seviye Özellikler (6 Mart - 20 Mart) Temel kısım bitince hemen ödünç alma, ceza hesaplama gibi karmaşık işleri kodlayacağız. Mart'ın ortasına geldiğimizde uygulamanın kodlamasını büyük ölçüde bitirmiş olmayı planlıyoruz.

- 5. Aşama: Test ve Hata Giderme (21 Mart - 27 Mart) Mart'ın son haftasını sadece teste ayırdık. Uygulamayı kurcalayıp hataları (bug) bulacağız ve düzelteceğiz. Kodun son halini stabil hale getireceğiz.

- 6. Aşama: Proje Kapanışı ve Final Teslimi (28 Mart - 1 Nisan) Nisan ayına girmeden son rötuşları yapıp projeyi kapatıyoruz. Kullanıcı dokümanını yazıp, GitHub reposunu düzenleyerek projeyi teslim etmeye hazır hale getireceğiz.

5. Resource Planning

- Development Tools: IntelliJ IDEA (IDE), Visual Studio Code.

- Programming Language: Java (Backend), HTML/CSS/JS veya JavaFX (Frontend).

- Database: Postgre SQL veya MySQL.

- Version Control: GitHub (Kod depolama ve iş birliği için).

- Documentation: Google Docs, Markdown.

- Learning Resources: Oracle Java Documentation, Spring Boot Guides, StackOverflow.

6. Risk Management (Risk Yönetimi)

Proje süresince karşılaşabileceğimiz olası aksilikleri ve bunlara karşı alacağımız basit önlemleri şu şekilde belirledik:

- Sınav Haftaları ve Ders Yoğunluğu: Vize ve final haftalarında projeye vakit ayıramayabiliriz.

  - Çözüm: Sınav haftalarından önceki hafta, projedeki zor görevleri bitirip o haftayı boş geçmeye çalışacağız (Buffer time).

- Teknik Sorunlar ve Tecrübe Eksikliği: Java veya veritabanı bağlantısında bilmediğimiz hatalarla karşılaşabiliriz.

  - Çözüm: Takıldığımız yerde birbirimize soracağız, internetten (StackOverflow, YouTube) araştıracağız, çözemezsek ders asistanlarından yardım isteyeceğiz.

- Kodların Karışması (GitHub Sorunları): Aynı dosyada iki kişi değişiklik yaparsa kodlar çakışabilir (Merge conflict).

  - Çözüm: Herkes kendi kısmını yaparken WhatsApp grubundan "Ben şu dosyayı düzenliyorum" diye haber verecek.

- Bilgisayar Bozulması veya Veri Kaybı: Projenin olduğu bilgisayarın bozulması ihtimali.

  - Çözüm: Kodları her gün işimiz bitince GitHub'a yükleyeceğiz (Push). Raporları da Google Drive üzerinde ortak yazacağız, böylece kaybolma riski olmayacak.

- Takım Üyesinin Hastalanması: Birimizin hasta olması veya acil bir işinin çıkması.

  - Çözüm: WhatsApp grubundan hemen haber vereceğiz. Eğer yetişmesi gereken acil bir iş varsa, diğer iki kişi o görevi paylaşacak.

7. Communication Plan

- Internal Communication:

  - Haftalık Toplantılar: Her hafta bir gün - İlerleme durumu ve haftalık görev dağılımı.

  - Anlık İletişim: WhatsApp grubu

- Stakeholder Communication:

  - Ders yürütücüsü ile yapılan düzenli github commitleriyle projenin gösterilmesi ve geri bildirim alınması.

8. Change Management Plan

Proje kapsamı veya gereksinimlerinde bir değişiklik gerektiğinde şu adımlar izlenecektir:

- Talep: Değişiklik önerisi haftalık toplantılarda değerlendirilir.

- Analiz: Değişikliğin proje zamanlamasına etkisi incelenir.

- Onay: Ekip oy birliği (veya çoğunluk) ile değişikliği onaylar veya reddeder.

- Güncelleme: Onaylanırsa, proje planı ve gereksinim dokümanı değişikliğe göre  düzenlenir.

9. Budget Plan

Bu bir öğrenci projesi olduğu için finansal bir bütçe ayrılmamıştır. Bütçe, "Zaman" ve "Efor" üzerinden hesaplanacaktırr.

- Allocation: Eforun %40'ı Geliştirme (Development), %20'si Tasarım, %20'si Test ve %20'si Dokümantasyon/Planlama aşamalarına ayrılmıştır.

- Resources: Ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlar (Open Source) kullanılacaktır.

TASK MATRIX

| Task of documentation sections | Hamza Boyraz | Melih Türker | Muhammed Mustafa Tekin | Muhammet Furkan Kaya | Explanation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje scope, project organization - people, objectives, key phases and timeline | - | - | I | C | A summary of the project's main objective, problem, and vision. |
| Resource planing Risk management Communication and change management plan Budget Plan | C | - | C | I | Establishing measurable criteria for project success. |
| Document formating | T | C | C | I | Adjusting document layout, fonts, heading styles. |
| Final control | - | T | * | - | Checking for spelling errors, making grammatical corrections. |

I: In charge   C: Consulted   T: Tester