# LibRA

# Product Backlog

Hazırlayanlar:

Muhammet Furkan Kaya, Muhammed Mustafa Tekin, Melih Türker, Hamza Boyraz

Kullanıcı hikayesiyle ile alakalı görevler söz konusu hikayenin altına yazılmıştır.

|  | Açıklama | Efor tahmini |
| --- | --- | --- |
| User Story 1 | Kitap Araması Yapma: Bir kullanıcı olarak, aradığım kitabı hızlıca bulabilmek için isim veya yazara göre arama yapmak istiyorum. | 8 |
| Task 1 | SQL sorgularının yazılması | 2 |
| Task 2 | Backend tarafında arama API endpoint'inin oluşturulması | 3 |
| Task 3 | Frontend tarafında arama çubuğu ve sonuç listeleme arayüzü. | 3 |
| User Story 2 | Yeni Üye Kaydı (Register): Bir ziyaretçi olarak, sistemi kullanabilmek için kayıt olmak istiyorum. | 8 |
| Task 4 | Kullanıcı verilerini DB'ye kaydeden servis katmanı. | 8 |
| User Story 3 | Sisteme Giriş Yapma: Bir üye veya admin olarak, yetkilerime uygun işlemleri yapabilmek için sisteme güvenli giriş yapmak istiyorum. | 7 |
| Task 5 | Veritabanında Users ve Roles tablolarının tasarlanması. | 2 |
| Task 6 | Login ekranı tasarımı ve backend entegrasyonu. | 5 |
| User Story 4 | Kitap Ödünç Alma: Bir üye olarak, beğendiğim bir kitabı kütüphaneden ödünç almak istiyorum. | 6 |
| Task 7 | Stok durumunu güncelleyen servis kodunun yazılması. | 5 |
| Task 8 | Ödünç al butonu ve işlem onayı UI geliştirmesi. | 1 |
| User Story 5 | Kitap Önerisi Alma: Bir kullanıcı olarak, ilgi alanıma uygun yeni kitaplar keşfetmek için kategori bazlı öneriler almak istiyorum. | 7 |
| Task 9 | Öneri listesi için API servisi. | 5 |
| Task 10 | Frontend'de "Sizin İçin Öneriler" kart yapısının tasarımı. | 2 |
| User Story 6 | Yeni Kitap Ekleme : Bir yönetici olarak, kütüphane envanterini güncel tutmak için yeni kitap girişi yapmak istiyorum. | 8 |
| Task 11 | Yönetici paneli için kitap ekleme formu. | 3 |
| Task 12 | Kitap ekleme fonksiyonu | 5 |
| User Story 7 | Kullanıcı Profili Görüntüleme: Bir üye olarak, üzerimdeki kitapları ve geçmiş işlemlerimi görmek için profilimi görüntülemek istiyorum. | 5 |
| Task 13 | Profil sayfası UI tasarımı. | 3 |
| Task 14 | Profil bilgileri güncelleme arayüzü. | 2 |
| User Story 8 | Gecikme Cezası Hesaplama: Bir admin veya üye olarak, iade tarihi geçen kitaplar için ceza miktarını görmek istiyorum. | 8 |
| Task 15 | Tarih farkını hesaplayan fonksiyon geliştirilmesi. | 5 |
| Task 16 | Ceza bilgilerini tutan tablo alanı eklenmesi. | 3 |

# TASK MATRIX

| Doküman Bölümü Görevi | Hamza Boyraz | Melih Türker | Muhammed Mustafa Tekin | Muhammet Furkan Kaya | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User Storylerin ve Taskların belirlenmesi | S | D | D | D | Sistemin sunduğu özelliklerin, kullanıcı perspektifinden tanımlanması backend, frontend ve veritabanı alt görevlerinin teknik olarak detaylandırılması. |
| Efor tahmininin yapılması | S | D | D | D | Belirlenen görevlerin tamamlanması için gereken zaman ve iş yükünün Fibonacci dizisi kullanılarak analiz edilmesi |
| Doküman formatlama | S | - | T | - | Belge düzeninin, yazı tiplerinin, başlık stillerinin ve görsel standartların ayarlanması. |
| Son tarama | - | - | T | - | Yazım yanlışlarının kontrol edilmesi, dil bilgisi düzeltmeleri ve dökümanın son onayı. |

S:Sorumlu   D:Danışılan   T:Test eden